ОТЧЕТ

по результатам проверок членов НП СРОС «Строители Липецкой области» за июнь 2012г.

| № п/п | Наименование организации | ОГРН | № Свидетельства, дата выдачи | Результат проверки (№ акта, дата. замечания) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ООО «Липецкэлектромонтажсервис» | 1044800196693 | 0033.02-2009-4824032061-С-066 от 29.12.2010г. | Акт № 65-КК от 05.06.2012г. Не предъявлены: удостоверение повышения квалификации Волгиной Е.А.; удостоверения по охране труда Аверьяновой Е.В., аверньянова Д.А.; Мамонова Б.М.; приказ на создание комиссии по охране труда; удостоверения Ростехнадзора по промбезопасности и подъемным сооружениям гл. инженера мамонова Б.М.; начальника участка Волгиной Е.А.; прораба общестроительных работ Сафонова В.С. | Замечания устранены 20.06.2012г. |
| 2. | ООО «Глобус-98» | 1024840831905 | 0021.04-2009-4826024274-С-066 от 15.03.2011г. | Акт № 66-К от 05.06.2012г. По жилому 108-квартирному дому по ул. Бородинской: - акты скрытых работ оформляются нерегулярно, последние оформлены 09.04.2012г.; - временные козырьки над 3-мя входами в здание отсутствуют; - вентканалы не прошваброваны; - временные перильные ограждения на лестничных маршах выполнены некачественно. а местами вообще отсутствуют. По 120-квартирному дому по ул. Н. Логовая: - по контуру здания по-этажно не везде имеется временное ограждение; - строительная площадка загромождена строительными материалами, контстркуциями и строительным мусором; - многие проемы на лестничных площадках не закрыты; - вентканалы местами забиты раствором. | Замечания устранены 29.06.2012г. |
| 3. | ООО «ЮВЭМ» г. Елец | 1024800791971 | 0032.02-2009-4821001160-С-066 от 09.12.2010г. | Акт № 68-К от 07.06.2012г. Просрочен договор с электролабораторией вместе со свидетельством аттестации лаборатории. Не предъявлены: налоговая декларация за 2011г.; приказ о назначении ответственного по охране труда; договор страхования гражданской ответственности на 2012г. | Замечания устранены. Ответ от 13.07.2012г. |
| 4. | ОАО «ПМК Строитель» | 1024800790541 | 0044.05-2009-4807001264-С-066 от 26.03.2012г. | Акт № 67-К от 07.06.2012г. Замечаний нет. |  |
| 5. | ОБУ «УКС Липецкой области» | 1024800831307 | 0025.04-2009-4826008716-С-066 от 27.01.2012г. | Акт № 69-К от 14.06.2012г. Замечаний нет. |  |
| 6. | ОАО «Свой Дом» | 1094823011898 | 0006.03-2009-4826069170-С-066 от 17.11.2010г. | Акт № 70-К от 14.06.2012г. Замечаний нет. |  |
| 7. | ЗАО «Эксергия» | 1024840856655 | 0030.04-2009-4823001776-С-066 от 15.03.2010г. | Акт № 71-К от 19.06.2012г. Сведения о квалификации руководителей и специалистов заполнить по требуемой форме. Не предъявлены: договор со строительной лабораторией; сведения о страховых случаях за 2010-2011г.г. Свидетельство об аттестации сварочной лаборатории просрочено. | Замечания устранены. Ответ от 03.07.2012г. |
| 8. | ООО «Гражданремстрой» | 1054800308859 | 0011.04-2009-4824033900-С-066 от 21.12.2010г. | Акт № 72-К от 19.06.2012г. Не предъявлены удостоверения по повышению квалификации мастеров электромонтажных работ Леонова Ю.Н.; Шишлина С.А.; просрочено удостоверение НАКСа инжененра по производству сварочных работ. | Замечания устранены. Ответ от 18.07.2012г. |
| 9. | ЗАО «Липецк-Гидромеханизация» | 1024840851133 | 0029.02-2009-4823017293-С-066 от 09.12.2010г. | Акт № 73-К от 21.06.2012г. Замечаний нет. |  |
| 10. | ООО «Тяжстройсервис» | 1024840828506 | 0022.03-2009-4826032282-С-066 от 15.03.2011г. | Акт № 75-К от 21.06.2012г. Замечаний нет. |  |
| 11. | ООО «Телеком ИНФО» | 1024840846986 | 0020.03-2009-4824024906-С-066 от 26.10.2011г. | Акт № 77-К от 26.06.2012г. Замечаний нет. | . |
| 12. | ООО «Центрремонтэлектромонтаж» | 1034800168260 | 0003.02-2009-4823022208-С-066 от 17.11.2010г. | Акт № 78-К от 26.06.2012г. Не предъявлен договор с электролабораторией. | Замечания устранены. Ответ от 29.06.2012г. |
| 13. | ООО «ЛИКОС» | 1024800825664 | 0058.02-2009-4823012961-С-066 от 09.12.2010г. | Акт № 76-К от 28.06.2012г. Замечаний нет. |  |

Генеральный директор НП СРОС «Строители Липецкой области»                                                   В.В. Овчинников